## Slide 1: Projeto Águia Melhorando a Visibilidade e Estratégia de Dados no Processo de Separação e Expedição no CD Bemol
06/06/2025
Wellyngton Sales

## Slide 2
Síntese
Time / Matriz de Habilidade
Overview do Projeto
Impactos
Roadmap
Escopo
Metas
01
02
03
04
05
06

## Slide 3
Time / Matriz de Habilidade
Scrum Master
Coordenador de Dados
Persona 01
Persona 02
Persona 03
Persona 04
Desenvolvedor
Analista de Dados
Product Owner
Coordenador de Logística
Suporte
Analista de Logística
Suporte
Operador de Separação
Persona 05
Suporte
Operador de Expedição
Chart: Coordenador de Dados
Meta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Atual | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
Gap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
Radar de Conhecimento
Nível 01 | Não conhece
Nível 02 | Conhece
Nível 03 | Pratica
Nível 04 | Domina
Nível 05 | Multiplica

## Slide 4
Overview do Projeto
Problema Central
Atraso na compilação dos relatórios e dificuldade em identificar gargalos e desvios de performance
Objetivo
Desenvolver um sistema integrado de indicadores operacionais e gerenciais com geração automática e visualização em tempo real, permitindo à operação logística do CD reduzir o tempo de resposta, aumentando o SLA de atendimento e a melhoria contínua dos processos.
Restrições
Premissas
Operações no escopo
Fora de escopo
Roadmap
Budget
Falta de dados Processo Embalagem
Web Scrapping Reclame Aqui
Definir prazos de entrega de pedidos
Separação
Embalagem
Expedição
Recebimento
Armazenagem
Fase 1 – Kick-off e Diagnóstico
Fase 2 – MVP Técnico Dashboard & KPIs
Fase 3 – Alertas Automatizados
Fase 4 – Expansão para Outros Processos
Fase 5 – Análise Preditiva com IA
Fase 6 – Governança e Cultura de Dados
A definir
Embalagem deve entrar no escopo pois é uma etapa da entre a separação e expedição que não temos os dados atuais
Elaboração de VSM dos 3 itens
Levantar dados de ao menos 12 meses para garantir cenários de sazonalidade na predição

## Slide 5
Impacto Estratégico (Análise + Predição)

## Slide 6
Impacto Tático (Análise + Predição)

## Slide 7
Impacto Operacional (Análise + Predição)

## Slide 8: ROADMAP
FASE1
JUN
KICK-OFF
JUL
MVP ALERTAS
FASE3
AGO
FEV
FLUXO END TO END
DIAGNÓSTICO
MAR
MENSURAR EFICÁCIA DAS AÇÕES
MVP TÉCNICO
ABR
KAIZENS
POWER AUTOMATE
VSM
FASE2
FASE4
OUT
SET
MAI
KAIZENS
JAN
KAIZENS
DEZ
DASHBOARD AUTOMÁTICO
NOV

## Slide 9
Escopo do Projeto
Cenário Ideal
(Longo Prazo)
Cenário Desejável (Médio Prazo)
Cenário Possível (Curto Prazo)

## Slide 10
Metas do Projeto